Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 29.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo iniziato con la consegna dei test.  Dopo ho iniziato a installare la macchina virtuale e apache dal sito <https://www.apachelounge.com/download/>.  Dopo ho cambiato la cartella in cui prendere il file index.html da aprire per avere tutto più ordinato, questo nel file http.conf di apache.C:\Users\Giairo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Cambio percorso index.png  Una volta fatto ho fatto un test con un file index nel percorso inserito e funzionava dopo aver cambiato le impostazioni del proxy in modo che non venga utilizzato per i localhosts.  Dopodiché ho installato php su apache dal sito <http://windows.php.net/download#php-7.0>, e sono entrato in questo sito dal sito ufficiale di PHP sotto la sezione download nella versione 7.0.24 andando in “Windows download”, <http://php.net/downloads.php>, e ho completato l’installazione con i passaggi visti l’anno scorso che si possono trovare nel file “[Documentazione installazione server](../Allegati/Documentazione%20installazione%20server.docx)” e cambiando i valore in base alla versione scaricata oggi in PHP, poi una  volta visto che apache riconosceva PHPC:\Users\Giairo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Apache monitor PHP.PNG  ho testato un phpinfo() sulla pagina in cui avevo provato apache e funziona. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ancora oggi non funzionava GitHub per causa del proxy e non ci è stato possibile risolvere il problema.  Un altro problema che ho avuto è stato durante la prova di apache, prima di installare php, perché avevo sbagliato una linea di codice nel file http.conf, avevo scritto il percorso del file dove andava semplicemente scritto che file aprire.  Codice errato: C:\Users\Giairo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Nome file html sbagliato.png  Codice giusto: C:\Users\Giairo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Nome file html giusto.png |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto al Gantt preventivo oggi sono riuscito a fare solamente l’installazione dell’ambiente di lavoro, quindi non ho iniziato a creare il form. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima lezione inizierò a creare il sito con tutti i form e i file PHP e JavaScript dj controllo. |
|  |
|  |