Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 29.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo fatto la teoria sulla presentazione che dovremmo fare una volta che il progetto sarà consegnata.  Dopodiché ho finito le cose che mi mancavano nella presentazione, abstract, informazioni sull’oggetto, scopo, analisi dei mezzi e l’implementazione.  Poi ho iniziato a fare il form sulla pagina ufficiale, e ho inserito tutte i campi.  C’è stato anche il controllo del sore su quanto fatto nella documentazione e le correzioni da fare. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi oltre al solito problema con il proxy non ho avuto problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto al Gantt preventivo oggi sono riuscito solo a creare il sito e non sono riuscito a fare il controllo dei dati con PHP e Javascript, perché la creazione del sito mi ha preso più tempo del previsto. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima lezione inizierò con il controllo dei dati in PHP e Javascript. |
|  |
|  |